附件

数字化校园建设月计划（9月20—10月20日）

| 计划任务 | 完成部门（人员） | 完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OA办公系统试用 | 党政办 | 9月30日前 | 对试用结果提出反馈意见，接受再培训 |
| 接受OA系统培训 | 全体管理人员 | 10月12日前 |  |
| 报送辅导员信息表 | 学生处 | 9月28日前 |  |
| 接受学工系统培训 | 学生管理人员（含宿管人员） | 9月27日前 | 培训时间：1小时 |
| 报送职工信息表 | 人事处 | 9月28日前 |  |
| 接受人事系统培训 | 人事处全体职工 | 10月12日前 | 培训时间：1小时 |
| 接受科研系统培训 | 科研处 | 10月12日前 | 培训时间：1小时 |